Приложение к постановлению

Администрации Колпашевского городского поселения

от 20.03.2014 № 157

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Газификация Колпашевского городского поселения

на период 2015 - 2019 г.г.»

г. Колпашево

2014г.

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт муниципальной программы ……………………………………………………… 3

1. Общие положения …………………………………………………………………………5

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом ………………………………………………………………………………………………… 5

3. Основные цели и задачи программы ……………………………………………………..7

4. Сроки реализации программы …………………………………………………………… 8

5. Система программных мероприятий  ………………………………………………..….. 8

6. Ресурсное обеспечение программы  ………………………………………………………8

7. Механизм и управление реализацией программы  ………………………………………9

8. Система показателей реализации программы, отражающих ожидаемый социально – экономический эффект от реализации программы ………………………………….……..9

Приложение 1 Система программных мероприятий ……………………………………..11

Приложение 2 Перечень муниципальных котельных, переводимых на газовое

топливо ……………………………………………………………………..12

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | “Газификация Колпашевского городского поселения Томской области на период 2015 – 2019 г.г.” |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Программа социально - экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018г.г. |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Колпашевского городского поселения |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел градостроительства и землеустройства Администрации Колпашевского городского поселения |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Колпашевского городского поселения |
| Исполнители муниципальной программы | Перечень исполнителей программы: - организации – подрядчики по строительству газораспределительных сетей, - организации – подрядчики по строительству газовых котельных, - организации – подрядчики по газификации домовладений. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015 - 2019 г.г. |
| Цели муниципальной программы | Основными целями муниципальной программы «Газификация Колпашевского городского поселения Томской области на период 2015 – 2020 г.г.» являются: повышение надёжности и качества системы теплоснабжения, решение задачи предотвращения угрозы возникновения критических ситуаций в системе энергоснабжения, внедрение ресурсосберегающих технологий и оборудования при строительстве и эксплуатации систем теплоснабжения и газоснабжения, снижение (стабилизация) тарифов на предоставление коммунальных услуг теплоснабжающими организациями, улучшение экологической обстановки. |
| Основные задачи муниципальной программы | Программой планируется решение следующих задач: ( строительство 104,3 км распределительных газопроводов, ( строительство 1 газового модуля, ( подведение газопроводов к 3280 домовладениям. |
| Перечень основных направлений программы | Строительство газопроводов. Установка газовых модулей. Газификация домовладений. |
| Объёмы и источники финансирования муниципальной программы | Потребность в финансовых ресурсах – 478 млн. руб. (прогноз), в том числе по годам: 2015 – 82 млн. руб. 2016 – 93 млн. руб. 2017 – 103 млн. руб. 2018 – 109 млн. руб. 2019 – 91 млн. руб. Источники финансирования - средства бюджетов уровней: - областной бюджет - 392 млн. руб. (прогноз); - местный бюджет – 86 млн. руб. (прогноз). |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | - закрытие 6 угольных котельных; - стабилизация тарифов на предоставление коммунальных услуг теплоснабжающими организациями за счет установки модульных газовых котельных; - повышение степени благоустройства жилищного фонда за счёт газификации домовладений; - улучшение экологической обстановки в поселении за счёт сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу. |
| Система организации управления и контроля за исполнением муниципальной программы | Управление и контроль осуществляется отделом градостроительства и землеустройства Администрации Колпашевского городского поселения |

Общие положения

# Муниципальная программа “Газификация Колпашевского городского поселения на период 2015 – 2019 г.г.” (далее – Программа) разработана на основе Схемы газораспределительных сетей г. Колпашево и с. Тогур, разработанной Томским отделом Новосибирского филиала ОАО «ГипроНИИгаз» в 2005 году.

Программа содержит комплекс мероприятий по приоритетным направлениям решения задачи газификации Колпашевского городского поселения.

Особенностью Программы является ее целевая социальная направленность – улучшение бытовых условий населения, реализация мероприятий реформы жилищно-коммунального хозяйства без снижения уровня жизни населения.

Программа предусматривает строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов, газораспределительных шкафов, газопроводов к жилым домам, муниципальным котельным, предприятиям и учреждениям.

Выполнение Программы позволит прежде всего за счет поставок для коммунальных нужд природного газа вместо угля снизить затраты населения на оплату коммунальных услуг, поднять уровень жизни, решив тем самым ряд важных социальных проблем.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

На территории поселения за период 2005 -2013г.г. в результате газификации:

- построено 155 км газораспределительных сетей (ГРС), в том числе по населенным пунктам: г. Колпашево – 121 км, с. Тогур – 34 км,

- газ подведен к 3915 домовладениям,

- пользователи газа – 2357 домовладений, 18 газовых модульных котельных, 7 предприятий и учреждений,

- закрыто 30 угольных и нефтяных котельных,

- сокращены выбросы вредных веществ на 4300 тонн в год.

На 2014 год намечено:

- строительство 19 км газопроводов 6-ой очереди второго этапа с подводом газа к 533 домовладениям Колпашево и Тогура; прогнозный объем финансирования – 70 млн. руб.,

- проектирование 21,8 км газопроводов 7-ой очереди Колпашево и Тогура, прогнозный объем финансирования – 6 млн. руб.,

- окончание строительства газовой модульной котельной «Урожай» (г. Колпашево, ул. Сосновая, 9\1), прогнозный объем финансирования – 2.9 млн. руб.

В соответствии со Схемой газораспределительных сетей (далее – Схема), подготовленной в 2005 году специалистами ОАО «ГипроНИИгаз», общая протяженность газораспределительных сетей  по Колпашево и Тогуру оценивалась в 313 км, число шкафных газорегуляторных пунктов - 68, число частных домов с подведенным газом –  6500.

Таким образом, на конец 2014 года прогнозный объем газораспределительных сетей в г. Колпашево и с. Тогур составит 55,6% от объема сетей согласно Схемы, прогнозный объем домовладений с подведенным газопроводом в г. Колпашево и с. Тогур составит 68,4%.

По-прежнему, в структуре топливного баланса по населению ведущее место занимают дрова. Для непроизводственной сферы (теплоснабжающие организации жилищно-коммунального хозяйства) характерно использование дальнепривозного топлива (угля) на семи муниципальных котельных.

Для эффективного функционирования народно-хозяйственного комплекса и социальной сферы необходимо сформировать оптимальный топливно-энергетический баланс и обеспечить максимальную независимость от привозных топливно-энергетических ресурсов.

Недостаточно высокий уровень газификации в поселении населением вызваны слабым развитием системы газоснабжения.

Развитие газификации является одним из решающих факторов социально - экономического развития поселения. Различия в условиях жизни населения в различных микрорайонах г. Колпашево (м-н Геолог, м-н Пески, м-н Матьянга и др.) и с. Тогур (м-н Восточный, м-н Шпальный и др.) воспринимаются обществом как нарушение принципов социальной справедливости. Дальнейшее развитие газификации позволит значительно улучшить социально-бытовые условия жизни населения, повысить уровень комфортности жилищ, сократить существующее в настоящее время социальное неравенство территорий.

Основными потенциальными потребителями газа в поселении являются энергоёмкие объекты жилищно-коммунальной сферы – муниципальные и частные газовые котельные, на долю которых приходится до 95% потребляемых энергетических ресурсов, в свою очередь приоритетными потребителями тепловой энергии от этих котельных являются бюджетная сфера и население. Прочие потребители газа (промышленность, частные предприятия) составляют незначительную долю и оцениваются как 5% от общего прогнозируемого объема потребления природного газа.

Таким образом, основными заинтересованными сторонами реализации муниципальной программы «Газификация Колпашевского городского поселения на период 2015 – 2020 г.г.» являются бюджеты различных уровней и население г. Колпашево и с. Тогур.

Газификация призвана решить следующие вопросы:

Стабилизировать тарифы на предоставление жилищно-коммунальных услуг теплоснабжающими организациями. Высокий уровень тарифов на тепловую энергию в значительной степени связан с высокой долей топливной составляющей в структуре себестоимости выработки тепловой энергии на муниципальных котельных, использующих в качестве топлива уголь, которая достигает 35-50%. Этому в немалой степени способствует как цена топлива, так и низкая эффективность его использования. Себестоимость теплоэнергии на газе в 1,5-2 раза ниже, чем на других видах топлива.

Стабилизировать затраты населения на теплоснабжение и пищеприготовление. Переход к использованию природного газа в режиме поквартирной газификации позволяет населению снизить затраты на пищеприготовление (в 1,5 – 2 раза по сравнению с использованием дровяного топлива, в 5 - 6 раз по сравнению с использованием электричества) и на теплоснабжение (в 4 – 5 раз).

Снизить затраты предприятий на производство продукции, повысить её конкурентоспособность за счёт снижения энергетической составляющей в себестоимости продукции.

Улучшить экологическое состояние воздушного бассейна. Перевод на газ потребителей, использующих в качестве топлива каменный уголь, позволит не только сократить объем вредных выбросов в атмосферу, но и решить проблему утилизации угольного шлака.

Решение проблемы снабжения населения Томской области природным газом требует скоординированной работы бюджетов различных уровней по финансированию, организации и контролю по реализации программы, а также скоординированной работы различных производственных предприятий и организаций. Такая работа может быть выполнена с наибольшим эффектом при условии разработки комплекса мероприятий по развитию газораспределительной системы Колпашевского городского поселения в виде долгосрочной целевой Программы.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цели программы

Основными целями муниципальной программы «Газификация Колпашевского городского поселения Томской области на период 2015 – 2019 г.г.» являются:

- повышение надёжности и качества системы теплоснабжения,

- решение задачи предотвращения угрозы возникновения критических ситуаций в системе энергоснабжения,

- внедрение ресурсосберегающих технологий и оборудования при строительстве и эксплуатации систем теплоснабжения и газоснабжения,

- снижение (стабилизация) тарифов на предоставление коммунальных услуг теплоснабжающими организациями,

- улучшение экологической обстановки.

Задачи программы

Программой планируется решение следующих задач:

( строительство 104,3 распределительных газопроводов,

( строительство 1 газового модуля,

( подведение газопроводов к 3280 домовладениям.

В результате реализации Программы будет осуществлено

- строительство 1 газовой котельной  мощностью 1 мВт,

- закрыто 6 угольных котельных,

- снижение затрат бюджетных учреждений на централизованное отопление до 30%,

- снижение затрат населения на отопление в 2 - 3 раза за счет подвода газа к 3280 домовладениям, что одновременно повысит надёжность и качество теплоснабжения домовладений,

- снижение затрат областного бюджета до 25% по дотациям населению по коммунальным услугам (газ, уголь, дрова),

- сокращение затрат бюджета по содержанию коммунальной сферы через отмену затрат на ремонт теплотрасс и котельных,

- снижение выбросов вредных веществ в атмосферу на 242 тонн\год.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Сроки реализации Программы - 2015 – 2019 г.г.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Система программных мероприятий и структура Программы определяется ее задачами, существующей схемой газоснабжения, необходимостью загрузки существующих и строящихся ГРС (приложение 1). Программные мероприятия ежегодно будут уточняться при формировании годовых планов и составлении бюджетных заявок.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы оценивается в 691,2 млн. руб., в т.ч :

( строительство 104,3 км распределительных газопроводов – 452млн. руб. (областной и местный бюджеты),

( строительство 1 газового модуля- 26 млн. руб. (местный и областной бюджет),

( газификация 3280 домовладений – 213,2 млн. руб. (средства населения).

Необходимый объём финансовых средств с указанием возможных источников представлен в таблице 6.1.

Перечень, объёмы и необходимые капитальные вложения на строительство распределительных газопроводов представлены в приложении 1.

Перечень муниципальных котельных, переводимых на газообразное топливо, представлен в приложении 2.

Таблица 6.1

Прогнозируемые источники финансирования

муниципальной программы газификации Колпашевского городского поселения

млн. руб.

| Источник финансирования | Потребность в финансовых ресурсах, млн.руб. |
| --- | --- |
| Областной бюджет | 392 |
| Местный бюджет | 86 |
| Прочие источники* | 213,2 |
| Всего | 691,2 |

*- участие газифицируемого населения (прогнозируемые финансовые средства).

МЕХАНИЗМ И УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕй ПРОГРАММЫ

Заказчиком Программы является Администрация Колпашевского городского поселения.

Выполнение Программы контролируется и координируется Главой Колпашевского городского поселения.

Перечень исполнителей Программы:

- организации – подрядчики по строительству газораспределительных сетей,

- организации – подрядчики по строительству газовых котельных,

- организации – подрядчики по газификации домовладений.

На основе данных приложения 2, а так же информации, поступающей от участвующих в Программе, ежегодно Администрацией Колпашевского городского поселения будут формироваться годовые планы и бюджетные заявки на текущий год.

Мероприятия Программы, связанные с реализацией проектов по строительству распределительных газопроводов, строительству и реконструкции котельных, реализуются на конкурсной основе.

8. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОТРАЖАЮЩИХ ОЖИДАЕМЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Программы газификации на территории поселения будет обеспечено:

- газификация г. Колпашево и с. Тогур с потреблением природного газа населением и предприятиями ориентировочно 31 млн.м3\год,

- закрытие 6 угольных котельных (табл. 8.1),

- стабилизация тарифа на отпускаемое тепло газифицируемыми котельными,

- сокращение выбросов вредных веществ (ВВ) в атмосферу до 242 тонн в год (табл. 8.1),

- повышение качества и степени надёжности системы теплогазоснабжения.

Выполнение Программы и ее экономических показателей обеспечивается при выполнении каждым участвующим в ней субъектом финансовых обязательств в приведенных объемах.

Таблица 8.1

Перечень муниципальных угольных котельных

| N п\п | Наименование муниципальной котельной \ адрес | Объем замещаемого топлива (уголь), т\год | Затраты на замещаемое топливо (уголь), млн.руб./год | Прогноз-ный годовой расход газа, тыс.м3/год | Прогноз-ные затраты на газ, млн.руб./год | Экологичес-кие штрафы, млн.руб. | Эконо-мия, млн.руб./год | Ожидаемоеснижение выбросов ВВ, тонн/год | План газификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Чернышевского» \ г. Колпашево, ул. Чернышевского, 2\2 | 463 | 1.08 | 99 | 0.38 | 0.02 | 0.72 | 29.9 | Поквартирная газификация |
| 2 | «Матросова»\ г. Колпашево, ул. Матросова, 2 | 385 | 0.9 | 82 | 0.31 | 0.01 | 0.6 | 25 | Поквартирная газификация |
| 3 | «Судоверфь» \ г. Колпашево, ул. Свердлова, 3 | 1346 | 3.15 | 288 | 1.09 | 0.04 | 2.1 | 87 | Поквартирная газификация |
| 4 | «Феникс» \ г. Колпашево, ул. Гоголя, 172 | 273.4 | 0.64 | 42 | 0.159 | 0.01 | 0.471 | 17.7 | Поквартирная газификация |
| 5 | «НГСС»\ г. Колпашево, ул. Науки, 9 | 1017.1 | 2.38 | 250 | 0.948 | 0.03 | 1.402 | 65.7 | Строительство газового модуля |
| 6 | «Телецентр» \ г. Колпашево, ул. Селекционная, 167 | 271.2 | 0.63 | 42 | 0.159 | 0.01 | 0.461 | 17.5 | Поквартирная газификация |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 242.8 |  |

Приложение 1

Система программных мероприятий

| п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки реализации \ год | Объём и источники финансирования (млн. руб.) | Показатель оценки выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетные средства | наименование | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство газопроводов, в том числе | Организа-ции – победители конкурсов | 2015 – 2019 | 452 |  | 370,7 | 81,3 |  | Построенные газопроводы, подвод газа к 3280 домам | 104,3 км |
|  | Строительство газопроводов ГРПШ 11,37,35,9т,15т |  | 2015 | 72 |  | 59 | 13 |  | Построенные газопроводы, подвод газа к 674 домам | 21,8 км |
|  | Проектирование газопроводов ГРПШ 1,2,28,29, 41,42, 10т,11т |  | 2015 | 10 |  | 8 | 2 |  | Подготовленная проектно – сметная документация (ПСД) | 22,77 км |
|  | Строительство газопроводов ГРПШ 1,2,28,29, 41,42, 10т,11т |  | 2016 | 82 |  | 67,3 | 14,7 |  | Построенные газопроводы, подвод газа к 1036 домам | 22,77 км |
|  | Проектирование газопроводов ГРПШ 38,39, 40,43,12т,13т |  | 2016 | 11 |  | 9 | 2 |  | Подготовленная ПСД | 23,21 км |
|  | Строительство газопроводов ГРПШ 38,39, 40,43,12т,13т |  | 2017 | 92 |  | 75,4 | 16,6 |  | Построенные газопроводы, повод газа к 643 домам | 23,21 км |
|  | Проектирование газопроводов ГРПШ 31,33,44,16т,17т |  | 2017 | 11 |  | 9 | 2 |  | Подготовленная ПСД | 22,96 км |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство газопроводов ГРПШ 31,33,44,16т,17т |  | 2018 | 101 |  | 82,8 | 18,2 |  | Построенные газопроводы, подвод газа к 583 домам | 22,96 км |
|  | Проектирование газопроводов ГРПШ 48,49,36 |  | 2018 | 7 |  | 6 | 1 |  | Подготовленная проектно-сметная документация | 13,63 км |
|  | Строительство газопроводов ГРПШ 48,49,36 |  | 2019 | 66 |  | 54,2 | 11,8 |  | Построенные газопроводы, подвод газа к 364 домам | 13,63 км |
| 2 | Газификация угольной котельной «НГСС», в том числе | Организа-ции – победители аукционов |  | 26 |  | 21,3 | 4,7 |  | Построенная газовая котельная | 1 комплекс |
|  | Подготовка проектно-сметной документации |  | 2018 | 1,0 |  | 0 | 1,0 |  | Подготовленная проектно – сметная документация | 1 комплект |
|  | Строительство газовой котельной |  | 2019 | 25 |  | 21,3 | 3,7 |  | Построенная газовая котельная | 1 комплекс |
|  | ВСЕГО |  |  | 478 |  | 392 | 86 |  |  |  |

Приложение 2

Перечень муниципальных  котельных, переводимых на газовое топливо

|  | Наименование угольной котельной \ адрес | Годовой отпуск тепла, Гкал | Отапливаемые объекты | Наименование газовой модульной котельной \ адрес | Мощность, мвт | Стоимость газового модуля (включая проектирование, экспертизу, подключение к инженерным сетям), млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «НГСС» \ г. Колпашево, ул. Науки, 9 | 1852 | 99 домовладений, детский сад, административное здание НГСС и др. | «НГСС»\ г. Колпашево, ул. Науки, 9\1 | 1 | 26 (прогнозная) |