АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2008                   №  50

г. Колпашево

Об очистке кюветов и улиц

Для очистки кюветов и улиц на территории городского поселения с целью беспрепятственного пропуска талых вод и предотвращения подтопления жилых домов и участков

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по пропуску талых и паводковых вод, очистке территорий улиц от снега и мусора в Колпашевском городском поселении на 2008 год (приложение).

2. Рекомендовать ООО «Дорожник» (Владимиров В.Н.) и ООО «Риск» (Леонидов И.П.) еженедельно доводить информацию по очистке кюветов, дорог, водоотводных канав для пропуска талых вод начальнику отдела УМХ Травкову В.А. с 1 апреля 2008 года, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации - немедленно.

3. Рекомендовать ООО «ЖКХ» (Бударин С.И.) подготовить ассенизаторские машины,  ООО «Дорожник», ООО «Риск» мотопомпы и использовать их для откачки паводковых вод из подвалов жилого фонда и объектов муниципальной собственности.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовых информаций.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы  городского поселения Иванова Ю.С.

Глава поселения                                                                   Ю.Г. Зяблицев

Приложение к постановлению

Главы Колпашевского городского поселения

от 20.03.2008 № 50

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по пропуску вод весеннего паводка, очистке территорий улиц

от снега и мусора в Колпашевском городском поселении на 2008 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 1. | Сообщение в газете, по радио о работе по очистке поселения, пропуску весенних вод | до 05.04 | Администрация городского поселения |
| 2. | Проведение совещания с руководителями предприятий, председателями уличных и домовых комитетов об оказании помощи населению в период подготовки пропуска весенних вод | до 05.04 | Администрация городского поселения |
| 3. | Рекомендовать проводить контроль и работу с населением, руководителями организаций, уличными и домовыми комитетами по вопросу очистки территорий и улиц города от снега и мусора и пропуску весенних вод | апрель | Администрация городского поселения, ООО «ЖКХ», ООО «Агрострой», ООО «КТК», ООО «Дорожник», ООО «Риск» |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ | МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| 1. | Рекомендовать производить отвод воды с проезжей части дорог, вскрытие водопропускных труб по улицам поселения | апрель | ООО «Риск» ООО «Дорожник» |
| 2. | Рекомендовать очистить кюветы от снега со спуском воды с проезжей части дороги в г. Колпашево: |
|  | на водоотводе по ул.Пушкина до ул.Мира | 15.04 | ООО «Дорожник» |
|  | с двух сторон по ул.Обская | 15.04 | ООО «Агрострой» |
|  | от ул.Советский Север до ул.Пушкина по ул.Обская | 15.04 | ООО «Дорожник» |
|  | в пределах своей территории по ул.Пушкина, Кирова и вскрытие трубы по ул.Пушкина | 15.04 | ИЗ 66/2 |
|  | по ул.Победы от ул.Тимирязева до ул.Пушкина | 15.04 | ООО «Дорожник» ООО «ЖКХ» |
|  | по ул.Горького (со своей стороны) от ул.Ленина до ул.Комсомольская | 15.04 | Колпашевский район водных путей |
|  | у жилых домов по ул.Жданова, Гоголя обеспечить спуск воды в р.Обь по оврагу | 15.04 | ООО «Заря» |
|  | по ул.Жданова до ул.Центральная, обеспечить спуск воды в р.Обь | 15.04 | ООО «Заря» |
|  | по ул.Свердлова от ул.Гоголя до болота | 15.04 | ООО «Дорожник» |
|  | по ул.Центральная от ул.Панова до р.Обь | 15.04 | ООО «Дорожник» |
|  | по ул.Ленина от ул.Дзержинского до ул. Барышева, пер.Юбилейный до ул.Ленина, по ул.Коммунистической, ул.Белинского в пределах своей территории | 15.04 | ООО «Нептун – торг» |
|  | по ул.Ленина (нечетная сторона) от ул.Белинского до ул.Горького | 15.04 | Колпашевское Райпо |
|  | по ул.Белинского от ул.Ленина до ул.Комсомольская | 15.04 | Колпашевский РТУ |
|  | от ул.Обская по ул.Пушкина до ул.Победы | 15.04 | ООО «Дорожник» |
|  | по ул.Ленина от ул.Белинского до ул.Челюскина | 15.04 | ООО «Дорожник» |
|  | от № 13 мкр Геолог до ул.Базарная | 15.04 | ООО «Дорожник» |
|  | по ул. Победы вдоль территории в/ч жилого микрорайона, очистить кювет по ул.Гоголя от школы № 4 до ДРСУ, кювет от ул.Победы через ул.Чехова, ул. Курченко до ул.Трифонова для спуска воды из своего микрорайона | 15.04 | в/ч 14174 |
|  | ул.Кирова, Толстого, Тимирязева вокруг своей территории | 15.04 | ООО «КТК» |
|  | по ул.Коммунистическая от ул.Горького до ул.Береговой, по ул.Кирова в пределах жилых домов речпорта | 15.04 | ОАО ЗСРП филиал СЕВЕРНЫЙ «Колпашевский речпорт» |
|  | ул.Кирова от ул.Ленина до ул.Пушкина по обе стороны | 15.04 | ООО «Дорожник» |
|  | в пределах своих объектов со спуском воды с проезжей части дорог | 15.04 | Госхоз «Колпашевский» |
|  | по ул.Кирова от ул.Советский Север до ул.Мира | 15.04 | ГОВД |
|  | по пер.Моховой до ул.Дзержинского от ул.Челюскина по обе стороны | 15.04 | ООО «Дорожник» |
|  | по ул.Белинского от ул.Комсомольская до ул.Коммунистическая | 15.04 | ООО «ЖКХ» |
|  | ул.Комсомольская от пер.Юбилейный до ул.Белинского | 15.04 | ООО «Дорожник» |
|  | от ул.Базарная до ул.Челюскина для отвода воды из мкр Геолог | 15.04 | ООО «Дорожник» |
|  | по ул.Мира (четная сторона) от ул.Кирова, до бани № 1, ул.Коммунистическая от магазина № 4 до сквера репрессированных, а также по улицам имеющегося жилого фонда | 15.04 | ООО «ЖКХ» |
|  | пер.Цветочный от ул. Голещихина до карьеров | 15.04 | ООО «Дорожник» |
|  | от ул.Мира до дома № 13 мкр. Геолог | 15.04 | ООО «ЖКХ» |
|  | по ул.Победа от ул.Л.Толстого до ул.Шевченко | 15.04 | ООО «Дорожник» |
|  | по ул.Жданова от ул.Панова до ул.Новосибирская | 15.04 | ООО «Дорожник» |
|  | по ул.Парковая от ул.Кольцова до парка по обе стороны | 15.04 | ООО «Дорожник» |
| 3. | Рекомендовать очистить кюветы от снега со спуском воды с проезжей части дороги в с. Тогур: |
|  | по ул.Советская от детского дома до поймы реки | 15.04 | ООО «Риск» |
|  | по ул.Ленина от ул.Советская до почты | 15.04 | ООО «Глеб» |
|  | по ул.Свердлова от ул.Советская до Тогурской начальной школы с обеих сторон | 15.04 | ООО «Риск» |
|  | по ул.Чапаева до Тогурской средней школы | 15.04 | ООО «Риск» ООО «Глеб» |
|  | по ул.Белинского до ул.Первомайская | 15.04 | ООО «Риск» |
|  | по ул.Тургенева по левой стороне | 15.04 | ООО «Риск» |
|  | по ул.Некрасова по левой стороне | 15.04 | ООО «Риск» ООО «Глеб» |
|  | по ул.Первомайская | 15.04 | ООО «Риск» |