АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2011                         № 122

г. Колпашево

Об утверждении отчета об исполнении

Программы социально-экономического

развития поселения  за 2010 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Колпашевского городского  поселения, постановлением администрации Колпашевского городского поселения от 06.04.2010 № 77 «Об  утверждении Порядка  принятия решений о разработке долгосрочных целевых  программ  поселения,     их формирования    и      реализации    в муниципальном  образовании «Колпашевское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет  об  исполнении  Программы  социально-экономического   развития  Колпашевского  городского  поселения  за 2010 год (приложения 1, 2).

2. Опубликовать постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского  городского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Колпашевского городского поселения Иванова Ю.С.

Глава  поселения                                                                                 Ю.Г. Зяблицев

Приложение 1

к  постановлению администрации Колпашевского

городского поселения  от 13.05.2011 №  122

Анализ показателей эффективности

реализации Программы социально-экономического развития

Колпашевского городского поселения на 2008-2012 г.г.

за 2010 год

| № п/п | Наименование показателей | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ожидаемый | фактическое значение |  | абсолютное значение (+/-) | относи- тельное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы МО «Колпашевское городское поселение» (прилагается) - кол-во мероприятий | 9 | 9 |  | - | - |
| 2. | Реализация инвестиционных проектов (прилагается) - кол-во рабочих мест | 1 | 2 |  | +1 | 200 |

## Анализ показывает, что мероприятия, запланированные для совершенствования нормативно-правовой базы  поселения, выполнены на 100% (приложение  «Отчет по мероприятиям  по совершенствованию  нормативно - правовой базы  муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за период   2008-2010 г.г.                                                                             на 4 листах).

# Кроме того, реализация инвестиционных проектов предполагала ввод одного рабочего места - введено два рабочих места. Это позволило дополнительно пополнить бюджет поселения (приложение «Отчет за  2008-2010 г.г. по содействию в реализации инвестиционных проектов, предлагаемых  к реализации  на  территории  Колпашевского городского поселения» на 3 листах).

Из анализа данных показателей делаем вывод: эффективность программы в части рассмотренных показателей достигнута.

Приложение 2

к  постановлению администрации Колпашевского

городского поселения  от 13.05.2011 №  122

Анализ объемов финансирования

мероприятий Программы социально-экономического развития

Колпашевского городского поселения на 2008-2012 г.г.

за  2010 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относи- тельное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятия 1 | 104,067 | 106,390 | +2,323 | 102,2 |
| 2. | Мероприятия 2 | 0,265 | 0,019 | -0,246 | 7,2 |
| 3. | Мероприятия 3 | 4,554 | 5,332 | +0,778 | 117,1 |
|  | Итого по программе | 108,886 | 111,741 | +2,855 | 102,6 |
|  | в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет бюджет поселения прочие источники | 18,0 68,867 2,087 19,932 | 10,0 68,842 4,137 28,037 0,580 | -8,0 -0,025 +2,050 8,105 | 55,6 99,9 198,2 140,7 |

На основе главной цели и вытекающих  стратегических задач развития поселения в 2010 году  проводились мероприятия, направленные на повышение качества жизни населения, укрепление системы местного самоуправления поселения, укрепление позиций  г. Колпашево как социального, культурного и образовательного центра севера Томской области.

Так с целью повышения качества жизни населения были разработаны и выполнены мероприятия, фактическая финансовая потребность которых составила 106,390 млн. рублей при плане 104,067 млн. рублей. Сверхплановое  целевое финансирование получено из бюджета района в рамках программы «Дороги Колпашевского городского поселения и объекты их благоустройства» в объеме 2,050 млн. рублей было направлено на проведение ямочного ремонта. Сверх планового объема программы из средств бюджета поселения  были выделены 7,856 млн. рублей для приобретения теплосетей для газовых котельных «Победа», «ТГТ», «Школьная», 1,281 млн. рублей на ремонт многоквартирных домов, 0,220 млн. рублей для изготовления технических паспортов на дороги с. Тогур. Не были выполнены мероприятия в полном объеме:

- не использованы средства на строительство жилья за счет средств бюджета поселения в связи с отсутствием софинансирования - 1,599 млн. рулей;

- не использовано 35 тыс. рублей в связи с небольшим количеством принявших участие в конкурсе придомовых территорий;

- не использовано 20 тыс. рублей на ремонт жилья - отказ домовладельца в конце года от предложенного ремонта;

- не использовано 10 тыс. рублей, предусмотренных на участие  в областных конкурсах Колпашевского городского молодежного центра.

На проведение капитального ремонта многоквартирного жилья привлечены средства  собственников в объеме 0,58 млн. рублей.

Не в полном объеме проведен капитальный ремонт многоквартирного жилья в связи с недостатком средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ. Вместо планируемых 18,0 млн. рублей поступило 10,0 млн. рублей.

Всего на мероприятия по повышению качества жизни населения в 2010 году было направлено 106,390 млн. рублей при плане 104,067 млн. рублей, с начала реализации программы -366,929 млн. рублей при плане 364,606 млн. рублей.

За период действия программы газифицировано 1898 домовладений при плановых 1800. Программой было запланировано ежегодное асфальтирование дорог в объеме 750 м², однако в связи с отсутствием финансирования данные работы не выполнялись. Планировалось ежегодное снижение безработицы на 0,3%. Однако нестабильность экономики поселения привела к нестабильным показателям безработицы:

2008 г. - 3,5%

2009 г. - 5,8%

2010 г.  - 4,2%.

По второму направлению программы «Укрепление системы местного самоуправления поселения» в 2010 году реализовано мероприятий в объеме 19,0 тыс. рублей при плане 265,0 тыс. рублей: на мероприятия по приведению в норму налогооблагаемой базы планировали финансовые расходы. Однако мероприятия были проведены без привлечения материальных средств. За период 2008-2010 г.г. реализовано мероприятий с финансовым обеспечением в объеме 113,0 тыс. рублей при плане 359,0  тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по третьему направлению программы «Укрепление позиций социально-культурного и образовательного центра севера Томской области» в 2010 году было направлено 5,332 млн. рублей, что на 0,778 млн. рублей больше плана. Дополнительные средства были выделены на ликвидацию несанкционированных  свалок и приобретение контейнеров для мусора. Сначала реализации программы в данном направлении использовано 15,704 млн. рублей при плановых 14,926 млн. рублей.

Итого в 2010 году на реализацию мероприятий программы социально- экономического развития поселения было направлено 111,741 млн. рублей при плане 108,886 млн. рублей. Всего из 27 мероприятий выполнено 19 мероприятий, что составляет 70,4%. С начала реализации программы профинансировано и исполнено мероприятий в сумме 382,746 млн. рублей при плане 379,891 млн. рублей, что составляет 102,6%.

Из приведенного анализа видно, что на данном этапе ожидаемая эффективность программы достигнута.

(Отчет за 2008-2010 годы об исполнении мероприятий, принятых в рамках «Программы социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» прилагается на 17 листах).

Приложение к анализу показателей эффективности

реализации программы социально-экономического развития

Колпашевского городского поселения за 2010 год

# ОТЧЕТ

за 2008-2010 г.г. по содействию в реализации инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации на территории

Колпашевского городского поселения

млн. руб.

| № п/п | Наименование проекта | Инициатор проекта |  | Сроки исполнения, годы | Число рабо- чих мест, вновь создан- ных, ед. | Всего | Собственные средст- ва | Привлеченные |  |  |  |  |  | Эффект от реализа-ции проекта, (поступление налогов в бюджеты РФ) |  | Полученные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе под гарантии бюджета: |  |  |  |  | Иных инвес-торов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ |  | МБ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. | Производство опилкобетонных строительных материалов по технологии «Булганит» Производства краски, шпатлевки, грунтовки. Строительство цеха по применению технологий несъёмной опалубки велокс для строительства жилых зданий из пенобетона (Колпашевский р-н, с. Тогур, ул. Тургенева, 28/1) | ИП Винокуров Ю.П. |  | план факт | - | 2,92 | 2,92 | - | - |  | - |  | - | - |  | 1.Освоен выпуск новых видов строительных и отделочных материалов на основе местного сырья. 2.Не выполнен 3.Оборудование установлено. Производство запущено |
| 4. | Строительство автомойки (г. Колпашево, ул. Горького) | ИП Чугунов |  | план факт | 4 | 3,5 | 3,5 | - |  | - | - |  | - | 0,05 |  | 4.Улучшение экологической обстановки |
| 5. | Газификация поселения: - снижение доли расходов населения на оплату услуг по теплоснабжению в общем объеме расходов на коммунальные услуги. Снижение доли затрат на теплоснабжение в себестоимости производимой продукции; - улучшение качества предоставляемых услуг. | Областной бюджет |  | план факт |  | 26,0 53,2 | 26,0 53,2 |  |  | - | - |  | - | - |  | 5.Снижение доли расходов населения на оплату услуг по теплоснабжению в общем объеме расходов на ком.услуги не достигли в связи с тем, что резко возросла цена газа. -На 2009 год РЭК утвердила рост тарифа на угольные котельные в размере 26%, на газовые -16%. За счет этого снижена доля затрат на теплоснабжение в себестоимости производимой продукции. -улучшено качество предоставляемых услуг. |
| Итого 2008 |  |  |  | план факт | 4 | 32,42 53,2 | 32,42 53,2 | - |  | - | - |  | - | 0,05 |  |  |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Строительства гостиничного комплекса |  | ИП Кондра- тенко В., Брызгин Е. | план факт | 15 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,101 | Создание дополнительных рабочих мест. Увеличение количества оказания бытовых услуг. |
| 7. | Приобретение техники для обеспечения исполнения муниципального заказа по вывозу мусора |  | ИП Бударин С.И. | план факт | 1 4 | 1,0 1,3 |  |  |  |  |  |  | 1,0 1,3 |  | 0,02 | Улучшение экологической обстановки и повышение качества оказываемых услуг населению |
| 8. | Перепрофилирование котельной под молодежный досуговый центр |  | Администрация городс- кого поселе- ния | план факт |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | Не исполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 9. | Газификация поселения: - снижение доли расходов населения на оплату услуг по теплоснабжению в общем объеме расходов на коммунальные услуги. Снижение доли затрат на теплоснабжение в себестоимости производимой продукции. - улучшение качества предоставляемых услуг. |  | Администрация района | план факт |  | 72,1 72,1 | 72,1 72,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение доли расходов населения на оплату услуг по теплоснабжению в общем объеме расходов на коммунальные услуги. Снижение доли затрат на теплоснабжение в себестоимости производимой продукции. Улучшение качества предоставляемых услуг. |
|  | Итого 2009 |  |  | план факт | 16 19 | 79,1 73,4 | 79,1 72,1 |  |  |  |  |  | 1,0 1,3 |  | 0,171 |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение техники для обеспечения исполнения муниципального заказа по вывозу мусора |  | Леонидов И.П. | план факт | 1 2 | 1,0 0,862 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 0,02 | Улучшение экологической обстановки и повышение качества оказываемых услуг населению. |
| 2. | Газификация поселения |  | Областной бюджет | план факт |  | 83,783 | 0,08 | 0,53 |  | 55,073 |  | 5,0 | 23,1 |  |  |  |

Приложение к анализу показателей эффективности

реализации программы социально-экономического развития

Колпашевского городского поселения за 2010 год

## ОТЧЕТ

## по мероприятиям по совершенствованию нормативно-правовой базы

## муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за период   2008-2010 г.г.

| № | Направление | Наименование нормативных правовых актов | Вид документа | Показатель оценки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Повышение качества жизни населения | Разработка системы мероприятий, направленных на развитие деловой активности и предпринимательства | Муниципальный правовой акт Совета поселения об основных направлениях развития поддержки предпринимательства | Не выполнен | Зам. Главы администрации поселения |
|  |  | Содействие развитию личных подсобных хозяйств населения | МПА администрации поселения | постановления № 104 от 05.06.08, № 212 от 04.12.09, № 96 от 29.05.09. | ФЭО администрации поселения |
|  |  | Создание условий для жилищного строительства | МПА Совета поселения об основных направлениях развития и поддержки жилищного строительства в г. Колпашево и с. Тогур | Не выполнен | Сектор ГАГЗ администрации поселения |
|  |  | Мероприятия по повышению пожарной безопасности | МП администрации поселения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности | постановления № 214, № 215 от 14.10.08 распоряжение № 218 от 08.10.08 | Управление делами |
|  |  | Мероприятия по улучшению экологической ситуации | МПА Совета и администрации поселения о сборе и вывозе бытовых отходов | постановление от 11.05.2010 № 124 | Юристы администрации |
|  | Создание условий для формирования здорового образа жизни населения | Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности использования существующих социально-культурных объектов и создания новых | МПА Совета поселения об основных направлениях развития социально-культурной сферы поселения | Не выполнен | Отдел по вопросам культуры, молодежной политики и спорта |
|  |  | Разработка мероприятий по развитию физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни. | МПА Совета поселения об основных направлениях развития физической культуры и спорта | Не выполнен | Отдел по вопросам культуры, молодежной политики и спорта |
|  |  | Мероприятия, направленные на развитие творчества молодежи поселения | МПА Совета поселения о программе поддержки творческой и талантливой молодежи | решение Совета № 33 от 26.06.08 | Отдел по вопросам культуры, молодежной политики и спорта |
|  | Укрепление системы местного самоуправления поселения | Разработка мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов | МПА Совета поселения о Программе оздоровления муниципальных финансов | решение Совета № 61 от 27.11.08 | ФЭО Администрации поселения |
|  | Повышение качества жизни населения | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО «Колпашевское городское поселение» с проведением работ по составлению топливно-энергетического баланса и определения потенциала энергосбережения муниципального образования на период 2010-2012 г.г. | МПА администрации поселения | постановление от 30.12.2010 № 416 | Отдел УМХ |
|  |  | О порядке сбора и вывоза бытовых отходов с территории частного сектора Колпашевского городского поселения | МПА администрации поселения | постановление от 11.05.2010 № 124 | Отдел УМХ |
|  | Укрепление системы местного самоуправления поселения | Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение» | МПА администрации поселения | постановление от 06.04.2010 № 77 | ФЭО Администрации поселения |
|  |  | Об утверждении Положения о формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания Администрацией поселения и муниципальными учреждениями | МПА администрации поселения | постановление от 19.04.2010 № 93 | ФЭО Администрации поселения |
|  |  | Об утверждении порядка планирования бюджетных ассигнований муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | МПА администрации поселения | распоряжение от 21.04.2010 № 70 | ФЭО Администрации поселения |
|  |  | Разработка Административных регламентов, связанных с выполнением функций, возложенных на органы местного самоуправления по финансово- экономическим вопросам в соответствии с действующим законодательством | МПА администрации поселения | распоряжение от 16.12.2010 № 256 | ФЭО Администрации поселения |
|  | Создание условий для формирования здорового образа жизни населения. | Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности использования существующих социально-культурных объектов и создания новых | МПА Совета поселения об основных направлениях развития социально-культурной сферы поселения | МПА Совета не разработан, но с целью повышения эффективности использования объектов приняты постановления администрации о введении новых систем оплаты труда в МУ, стимулирующих выполнение плановых заданий-мероприятий: №158, 162 , 163 от 01.06.2010 | Зам. главы администрации поселения, отдел по вопросам культуры, молодежной политики и спорта |
|  |  | Разработка мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни | МПА Совета поселения об основных направлениях развития физической культуры и спорта | МПА Совета не разработан, но спортивные мероприятия проводились согласно постановлению № 24 от 09.02.2010 | Зам. главы администрации поселения, отдел по вопросам культуры, молодежной политики и спорта |
|  |  | Программа гражданско-патриотического воспитания на 2011-2013 год | МПА Совета поселения | Решение № 46 от 30.11.2010 | МУ «ГМЦ» |

Приложение к анализу объемов финансирования

мероприятий программы социально-экономического

развития Колпашевского городского поселения за 2010 год

Отчет  за 2008-2010 годы

об исполнении мероприятий, принятых в рамках Программы  социально-экономического развития

МО «Колпашевское городское поселение" на период 2008-2012 г.г.

| Основные мероприятия | Развернутая структура мероприятия |  | Срок исполнения | Объем и источник финансирования (млн. руб). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель оценки выполнения мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  | Федеральный | Област ной |  | Район ный |  | Бюджет поселения | Другие источники финансирования |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |  |
| Направление 1. Повышение качества жизни населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1.1. Улучшение социально-бытовых условий проживания населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Программа «Ликвидация непригодных для проживания жилых помещений в МО «Колпашевское городское поселение» в 2006-2010 г.г. с прогнозом до 2020» по годам | 1.Определение поэтапного переселения граждан из муниципальных ветхих и аварийных жилых помещений и снос данных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Перечень переселяемых граждан составлен и утвержден Советом Колпашевского городского поселения |  |  |
|  | 2.Окончание строительства 12-ти квартирного жилого дома, ввод жилья площадью 537,46 м² – 2008 год |  | 2008-план |  | 2,677 |  |  |  |  |  |  |  | 2,677 |  | 2.2008 г. - Ввод жилья площадью 537,46 м² не осуществлен - строительство находится в стадии завершения |  |  |
|  |  |  | 2008-факт |  | 2,677 |  |  |  |  |  |  |  | 2,677 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план |  | 0,763 |  |  |  |  |  |  |  | 0,763 |  | 2009 г. - Ввод жилья площадью 537,46 м² |  |  |
|  |  |  | 2009-факт |  | 0,763 |  |  |  |  |  |  |  | 0,763 |  |  |  |  |
|  | 3.Новое строительство многоквартирного жилья |  | 2009-план |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 3. Мероприятие не выполняется в связи с отсутствием финансирования |  |  |
|  |  |  | 2009-факт |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-факт |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 2.Адресная программа по проведению капитального ремонта много- квартирных домов на период 2007-2010 г.г. | 1.Инвентаризация объектов, подлежащих капитальному ремонту |  | 2008-план |  | 0,418 |  |  |  |  |  |  |  | 0,418 |  | 1.Определена степень износа жилых зданий |  |  |
|  |  |  | 2008-факт |  | 0,418 |  |  |  |  |  |  |  | 0,418 |  |  |  |  |
|  | 2.Проведение государственного кадастрового учета земельных участков данных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Закрепление земельных участков за собственниками многоквартирных домов |  |  |
|  |  |  | 2008-план |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008-факт |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  |
|  | 3.Капитальный ремонт многоквартирных домов согласно адресного перечня (Приложение 2 к решению Совета №70 от 24.09.2007г): |  | 2008-план |  | 12,677 |  |  | 7,303 |  |  | 2,000 |  | 2,711 | 0,663 | 3.Капитально отремонтировано: |  |  |
|  | -2008 год – отремонтировать 20 домов площадью 18692 м² |  | 2008-факт |  | 12,677 |  |  | 7,303 |  |  | 2,000 |  | 2,711 | 0,663 | 2008 г.-34 многоквартирных дома площадью 42936 м² |  |  |
|  | .-2009 год - 16 домов 2521м² |  | 2009-план |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 2009 г.- Не выполнено в связи с отсутствием финансирования |  |  |
|  |  |  | 2009-факт |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | -2010 год - 21 дом 29917м² |  | 2010-план |  | 19,551 |  |  | 18,000 |  |  |  |  | 1,551 |  | 2010 г.- Отремонтировано 11 много квартирных домов площадью 12 087м². Выполнили не в полном объеме в связи с недостатком средств, ,поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ. |  |  |
|  |  |  | 2010-факт |  | 13,412 |  |  | 10,000 |  |  |  |  | 2,832 | 0,580 |  |  |  |
| 3.Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилого фонда на период 2007-2010 г.г. | Переселение граждан из непригодного для проживания жилья и обеспечение их иным жильем: строительство многоквартирных жилых домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не выполнено. Начали строительство 80-кв жилого дома. |  |  |
|  | 2008г-375м² |  | 2008-план |  | 13,578 |  |  | 9,000 | 3,340 |  | 1,238 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008-факт |  | 13,578 |  |  | 9,000 | 3,340 |  | 1,238 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2009г-1839м² |  | 2009-план |  | 40,828 |  |  | 35,067 |  |  | 1,688 |  | 4,073 |  | Введен в эксплуатацию 80-квартирный дом 3048 м² |  |  |
|  |  |  | 2009-факт |  | 40,828 |  |  | 35,067 |  |  | 1,688 |  | 4,073 |  |  |  |  |
|  | 2010г-120м² |  | 2010-план |  | 1,599 |  |  |  |  |  |  |  | 1,599 |  | Строительство и приобретение жилья не производили в связи с отсутствием средств в части софинансирования из других фондов. В связи с этим неиспользованные средства были направлены на капитальный ремонт многоквартирных домов по адресной программе капремонтов |  |  |
|  |  |  | 2010-факт |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Программа "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры" МО «Колпашевское городское поселение» на период 2006-2010 г.г. | Строительство водопровода от городской станции водоочистки до мкр. Совхоз 2,1 км (Новостройка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Построен водопровод в мкр. Новостройка. В 2008г из-за отсутствия средств оплачено только часть выполненных работ-142 м (0,8млнр.) |  |  |
|  |  |  | 2008-план |  | 0,800 |  |  |  |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008-факт |  | 0,800 |  |  |  |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план |  | 1,814 |  |  |  |  |  |  |  | 1,814 |  | 2009 г. - Оплачено строительство водопровода. |  |  |
|  |  |  | 2009-факт |  | 1,814 |  |  |  |  |  |  |  | 1,814 |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008- ремонт электрооборудования на водонапорной башне НГСС; |  | 2008-план |  | 0,099 |  |  |  |  |  |  |  | 0,099 |  |  |  |  |
|  | -устройство колодцев мкр. Шпальная, с. Рейд, с. Север –3 шт., очистка и ремонт 10 колодцев. |  | 2008-факт |  | 0,099 |  |  |  |  |  |  |  | 0,099 |  | В связи с отсутствием средств был выполнен ремонт только электрооборудования в НГСС. |  |  |
|  | 2009-ремонт шахтных колодцев в с. Тогур: ул ул. Рабочая 30, ул.Пушкина 23; |  | 2009-план |  | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  | 0,168 |  | Улучшилось качество воды в микрорайоне. |  |  |
|  | ремонт наружного водопровода: ул. Советская 10, ул. Свердлова 2-4 |  | 2009-факт |  | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  | 0,168 |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008- ремонт теплотрассы пер.Клубный; |  | 2008-план |  | 1,202 |  |  |  |  |  |  |  | 1,202 |  | 2008-в связи с недостатком средств были выполнены только неотложные работы. |  |  |
|  | -подземной теплотрассы ул.Весенняя 25м, ул.Заводской 75м; |  | 2008-факт |  | 1,202 |  |  |  |  |  |  |  | 1,202 |  |  |  |  |
|  | -котла №2 в котельной «Новый»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009-укрепили теплотрассы в с. Тогур от ТК-14 до ТК-11. Произвели ремонт теплотрассы в г. Колпашево ул. Трифонова 61, - ремонт котельных «Лазо», «Теле центр», «НГСС», «Техучасток», «Урожай», «Медучилище». Проложили теплосети к котельной «Медучилище». |  |  |
|  | -замена котла, горелки и дымососа в котельной СЭС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2009 Обеспечение качественного теплоснабжения объектов жизнедеятельности. |  | 2009-план |  | 1,714 |  |  |  |  |  |  |  | 1,714 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009-факт |  | 1,714 |  |  |  |  |  |  |  | 1,714 |  |  |  |  |
|  | 2010 Приобретение сетей теплоснабжения для газовых котельных "Детский дом", "Новостройка" |  | 2010-план |  | 5,010 |  |  |  |  |  |  |  | 5,010 |  | Приобретение сетей теплоснабжения для газовых котельных "Детский дом", "Новостройка". Сверх запланированного приобрели сети для котельных: "Победы", "ТГТ", "Школьная". |  |  |
|  |  |  | 2010-факт |  | 12,866 |  |  |  |  |  |  |  | 12,866 |  |  |  |  |
|  | 2008-ремонт канализационного коллектора ул.Кирпичная- 610 м, ул. Портовая-700 м. |  | 2008-план |  | 1,070 |  |  |  |  |  |  |  | 1,070 |  | Ремонт произведен |  |  |
|  |  |  | 2008-факт |  | 1,070 |  |  |  |  |  |  |  | 1,070 |  |  |  |  |
| 5. Программа на 2008-2012г "Дороги Колпашевского городского поселения и объекты их благоустройства" | Мероприятия согласно решения Совета поселения №98 от 25.12.07г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Планировали: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 –текущее содержание дорог; |  |  |
|  | 2008-асфальтирование дорог, тратуаров-15246м²; |  | 2008-план |  | 12,198 |  |  |  | 2,540 |  | 9,658 |  |  |  | -асфальтирование дорог -15246 м²; |  |  |
|  | -ямочный ремонт -3087,47 м²; |  | 2008-факт, в том числе |  | 12,198 |  |  |  | 2,540 |  | 9,658 |  |  |  | -ямочный ремонт-3087м². |  |  |
|  | -уборка аварийных деревьев-96шт; |  | текущие расходы |  | 12,198 |  |  |  | 2,540 |  | 9,658 |  |  |  | -уборка аварийных деревьев 96 шт.; |  |  |
|  | купирование деревьев 97шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -купирование деревьев-97 шт. |  |  |
|  | 2009-содержание дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009- текущее содержание дорог; |  |  |
|  | -асфальтирование тротуаров-1400м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ямочный ремонт-900м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ямочный ремонт-538 м² |  |  |
|  | уборка аварийных деревьев 30шт; купирование деревьев 50 шт. |  | 2009-план |  | 15,049 |  |  |  | 4,546 |  | 9,454 |  | 1,049 |  | -уборка аварийных деревьев -34 шт.; |  |  |
|  |  |  | 2009-факт |  | 15,049 |  |  |  | 4,546 |  | 9,454 |  | 1,049 |  |  |  |  |
|  | Текущие расходы, в том числе: |  | 2010-план |  | 18,208 |  |  | 0,000 | 13,523 |  | 1,919 |  | 2,766 |  | 2010 г. - Мероприятия выполнены в большем объеме, чем планировали: |  |  |
|  |  |  | 2010-факт |  | 20,478 |  |  | 0,000 | 13,523 |  | 3,969 |  | 2,986 |  |  |  |  |
|  | изготовление техпаспортов на дороги |  | план |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  | изготовлены технические паспорта на дороги с. Тогур; |  |  |
|  |  |  | факт |  | 0,600 |  |  |  |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  |  |
|  | озеленение ул. Белинского |  | план |  | 0,030 |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 |  | озеленение ул.Белинского, пристанской площади; |  |  |
|  |  |  | факт |  | 0,100 |  |  |  |  |  | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  |  |
|  | купирование деревьев 50 шт. |  | план |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  | спилено 60 деревьев, купировано 10 деревьев; |  |  |
|  |  |  | факт |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  |
|  | ямочный ремонт 2000 м² |  | план |  | 3,872 |  |  |  |  |  | 1,936 |  | 1,936 |  | произвели ямочный ремонт - 6101м² |  |  |
|  |  |  | факт |  | 5,855 |  |  |  |  |  | 3,919 |  | 1,936 |  |  |  |  |
|  | содержание и ремонт дорог |  | план |  | 13,523 |  |  |  | 13,523 |  |  |  |  |  | содержание и ремонт дорог |  |  |
|  |  |  | факт |  | 13,523 |  |  |  | 13,523 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Содействие в создании ТСЖ (объединений собственников жилья) и определение мер поддержки в существующем жилищном фонде | Ежегодно: организация обучения руководителей и управляющего персонала ТСЖ-2 человека. |  | 2008-план |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2008- не выполнено в связи с отсутствием обращений. |  |  |
|  | Создание, регистрация новых ТСЖ. |  | 2008-факт |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  | Приобретение оргтехники для созданных ТСЖ. |  | 2009-план |  | 0,069 |  |  |  |  |  |  |  | 0,069 |  | 2009-Оплатили расходы на регистрацию ТСЖ, приобрели 1 стол и оргтехнику: |  |  |
|  |  |  | 2009 факт |  | 0,069 |  |  |  |  |  |  |  | 0,069 |  | факс, компьютер, источник бесперебойного питания. |  |  |
|  |  |  | 2010-план |  | 0,069 |  |  |  | 0,069 |  |  |  |  |  | 2010-Расходы на регистрацию ТСЖ (2 ед.) и приобретение оргтехники для них. |  |  |
|  |  |  | 2010-факт |  | 0,069 |  |  |  | 0,069 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Проведение конкурсов придомовых территорий | Проведение конкурсов придомовых территорий |  | 2008-план |  | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  | 0,014 |  | Конкурсы проведены |  |  |
|  |  |  | 2008-факт |  | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  | 0,014 |  | 2008г награждены: Левина РС, Мауль ЛП, Кузьмина НН, Ермальчук ТГ, Ленинг МП, Дружинина МС. |  |  |
|  |  |  | 2009-план |  | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  | 0,011 |  | 2009-награждены: Кулагина Н.И.,Левина Р.С., Мауль Л.П., Лениенг П,П. Курочника НИ… Многоквартирный дом по адресу Колпашево, мкр. Геолог |  |  |
|  |  |  | 2009-факт |  | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  | 0,011 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план |  | 0,050 |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  | 2010 г. - награждены Габова ЛИ, Тулинская НД, Елина ТФ, Съедина ТВ, Березинский ВА…Средства не использованы в связи с небольшим количеством участников конкурса. |  |  |
|  |  |  | 2010-факт |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  |
| 8.Ремонт жилья граждан пожилого возраста | Согласно положению, утвержденному постановлением от 9.04.2008 № 69 2008 г-21 жилое помещение; 2009 -15 жилых помещений |  | 2008-план |  | 0,727 |  |  |  |  |  | 0,300 |  | 0,427 |  | Выполнение ремонта жилых помещений: |  |  |
|  |  |  | 2008-факт |  | 0,727 |  |  |  |  |  | 0,300 |  | 0,427 |  | 2008 г. – 21 жилое помещение |  |  |
|  |  |  | 2009-план |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  | 2009 г.- 4 жилых помещения. |  |  |
|  |  |  | 2009-факт |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  |
|  | 2010 - 4 жилых помещения |  | 2010-план |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  | 2010 г.- 3 жилых помещения. Средства не использованы в связи с отказом домовладельца от ремонта. Отказ был зарегистрирован в конце года. |  |  |
|  |  |  | 2010-факт |  | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  |  |
| 9.Участие в целевой программе «Питьевая вода» | Проектирование и строительство станции водоочистки в мкр. НГСС г. Колпашево |  | 2008-план |  | 12,694 |  |  |  | 12,694 |  |  |  |  |  | 2008 г. - Объект введен в эксплуатацию |  |  |
|  |  |  | 2008-факт |  | 12,694 |  |  |  | 12,694 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектно-сметная документация для строительства водопровода в мкр. Матьянга, мкр. Пески |  | 2009-план |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 2009 г. - Не выполнение из-за отсутствия средств |  |  |
|  |  |  | 2009-факт |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план |  | 0,887 |  |  |  |  |  | 0,148 |  | 0,739 |  | 2010 г. - Окончание строительства водопровода мкр. Новостройка. Другие мероприятия не выполнены в связи с отсутствием финансирования |  |  |
|  |  |  | 2010-факт |  | 0,887 |  |  |  |  |  | 0,148 |  | 0,739 |  |  |  |  |
| 10.Строительство объекта «Биоинженерная система очистки хозяйственно- бытовых сточных вод г. Колпашево и с. Тогур» | Строительство коллектора и фильтровочных полей |  | 2008-план |  | 9,231 |  |  |  | 6,000 |  | 3,231 |  |  |  | Объект введен в эксплуатацию |  |  |
|  |  |  | 2008-факт |  | 9,231 |  |  |  | 6,000 |  | 3,231 |  |  |  |  |  |  |
| 11. «Газификация» | 1.Строительство 18,1 км газораспределительных сетей |  | 2008-план |  | 53,200 |  |  |  | 53,200 |  |  |  |  |  | 2008 г. - Выполнено, газифицировано 115 домовладений. |  |  |
|  |  |  | 2008-факт |  | 53,200 |  |  |  | 53,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Проектно-изыскательские работы (4 очередь, первый этап) |  | 2009-план |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 2009 г. - Проектно-изыскательские работы проведены ОАО «ГипронииГаз», выполнено 90%. Оплата не произведена. |  |  |
|  |  |  | 2009-факт |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Строительство газораспределительных сетей 31км (3очередь) |  | 2009-план |  | 72,100 |  |  |  | 72,100 |  |  |  |  |  | Газифицировано 730 домовладений |  |  |
|  |  |  | 2009-факт |  | 72,100 |  |  |  | 72,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектно-изыскательские газораспределительные сети 27 км (4 очередь). Строительство газораспределительных сетей 27 км (4очередь) |  | 2010-план |  | 55,073 |  |  |  | 55,073 |  |  |  |  |  | 2010 г - Газифицировано 1053 домовладения |  |  |
|  |  |  | 2010-факт |  | 55,073 |  |  |  | 55,073 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2008-план |  | 120,585 |  |  | 16,303 | 77,774 |  | 16,427 |  | 9,418 | 0,663 |  |  |  |
|  | по приоритету 1.1 |  | 2008-факт |  | 120,585 |  |  | 16,303 | 77,774 |  | 16,427 |  | 9,418 | 0,663 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план |  | 132,616 |  |  | 35,067 | 76,646 |  | 11,142 |  | 9,761 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2009факт |  | 132,616 |  |  | 35,067 | 76,646 |  | 11,142 |  | 9,761 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план |  | 100,547 |  |  | 18,000 | 68,665 |  | 2,067 |  | 11,815 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-факт |  | 102,880 |  |  | 10,000 | 68,665 |  | 4,117 |  | 19,518 | 0,580 |  |  |  |
| Приоритет 1.2.Создание условий для формирования здорового образа жизни населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.Развитие спорта и физической культуры населения. Круглогодичное проведение массовых спортивных соревнований (футбол, баскетбол, волейбол, бокс, городошный спорт…). | 1.Панируется 111 спортивных мероприятий с общей численностью охваченного населения- 4600-5100 чел; |  | 2008-план | 1,313 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,313 |  |  | 2008 г. - провели 111 спортивных мероприятий, охват населения 5387 человек. Организовано 36 соревнований по массовому дворовому спорту - охват населения-500-600 человек |  |
|  | Ежегодно:36 соревнований по массовому дворовому спорту с участием 500-600 человек. |  | 2008-факт | 1,313 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,313 |  |  |  |  |
|  | 2.Приобрести спорт. инвентарь- мячи футб 4шт волейбол-4шт, баскетб 4штсетки футб -2 шт, волейбол 4 шт, баскетб- 3 шт, для тениса -3 шт, винтовки автоматич -2 шт |  | 2008-план | 0,141 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,141 |  |  | 2008 г. - Инвентарь приобретен в полном объеме. Сверх планируемых приобрели стол для шахмат-5шт, стол для армреслинга-1шт.. |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,141 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,141 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 0,145 |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 0,120 |  |  | 2010 г. - Приобрели мячи бутб-4шт; волейбольные -4шт;баскетбольные-2 шт.; тенисные-50шт; накладки для ракетки-4шт; основы ракеток-2шт; табло- 4шт; сетка футбольная- 1пара…Приобретены 15 комплектов футбольной формы. |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,145 |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 0,120 |  |  |  |  |
|  | 3.Планируется 131 спортивное мероприятие. Будут организованы новые виды соревнований- спортивное рыболовство, армрестлинг. |  | 2009-план | 1,079 |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 1,034 |  |  | 2009 г. - В полном объеме провели 120 спортивных мероприятий с охватом населения 5140 человек. |  |
|  |  |  | 2009-факт | 1,079 |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 1,034 |  |  | Провели 28 соревнований по массовому дворовому спорту с участием около 560 человек. |  |
|  | Планируется 140 спортивных мероприятий. Будет организован новый вид соревнований- по хоккею с шайбой. |  | 2010-план | 1,382 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,382 |  |  | 2010 г. Выполнено в полном объеме 147спортивных мероприятий с охватом населения 5700 человек. Провели 28 соревнований по массовому дворовому спорту с охватом населения 446-560 человек. |  |
|  |  |  | 2010-факт | 1,382 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,382 |  |  |  |  |
| 13. Воспитание гражданственности, патриотизма, обеспечение социально-психологической помощи подросткам и молодежи, интеграции их в культурную жизнь города, а также целенаправленная работа по профилактике безнадзорности, правонарушений, алкоголизма среди подростков и молодежи. | 1. Организация и проведение ежегодных мероприятий: -клубная работа (5 клубов)-1210 плановых мероприятий. Охват населения -900 человек; - оказание социально -психологической помощи подросткам и молодежи: ежедневная работа телефона доверия. Обратившихся -2100 человек. |  | 2008-план | 0,030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 |  |  | Выполнение – 2008 г - 198 мероприятий с охватом населения 1200 человек; -за социально - психологической помощью обратилось 2968 человек. |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 0,033 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,033 |  |  | 2009 г. -177 мероприятий с охватом населения 10035 человек;- за социально- психологической помощью обратилось 2608 человек. |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,033 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,033 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 0,040 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,040 |  |  | 2010 г.-180 мероприятий с охватом населения 8680 человек; за социально-психологической помощью обратилось 3041 человек. Работает 6 клубов. |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,040 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  |  |
|  | 2.Участие в областных соревнованиях по рукопашному бою среди оборонно-спортивных клубов, соревнованиях «Школы безопасности», «Юный спасатель». Цель -войти в пятерку лучших команд Томской области. |  | 2008-план | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 2008 г. - участвуя в областных соревнованиях, добились следующих результатов: -"Школа безопасности" -5 место; -Юный спасатель"-4 место; -рукопашный бой-4 место. |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 2009 г.- не выиграли - не было средств для должного снаряжения команды. |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 2010 г.- средства не использованы, так как не принимали участия в соревнованиях. |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.Организация физкультурно-оздоровительной работы | Приобрести 6 тренажеров, 120 ед. спортинвентаря, 108 плановых мероприятий. |  | 2008-план | 0,450 |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  |  |  |  | 2008 г. - приобрели 8 тринажоров,384 ед. спорт. инвентаря, провели 108 мероприятий. |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,450 |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.«Программа развития гражданско–патриотического воспитания молодежи на территории Колпашевского городского поселения на 2007- 2010гг» | Проведение мероприятий в рамках программы, принятой решением Совета поселения от 29 мая №40. |  | 2008-план | 0,060 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,060 |  |  | Повышена активность молодежных формирований, привлечено населения для участия в работе формирований 9956 человек. |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,060 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 0,078 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,078 |  |  | 2009г-проведено мероприятий 16, в том числе: III тур памяти Е.Ю. Сивкова конкурс социальной рекламы «Мы -против», литературно-музыкальная композиция к годовщине дня Победы, Веселые старты, конкурс «Я - личность», отчетный концерт по итогам 2008 года. Охват населения 1997 человек. |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,078 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,078 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,080 |  |  | 2010 г. - Проведено мероприятий в том числе: тур.слет памяти Е.Ю. Сивкова, конкурс социальной рекламы, литературно-музыкальная композиция к дню Победы, Веселые старты, конкурс "Ты защитник, а это значит.." отчетный концерт по итогам 2010 г. Охват населения 2031 человек. |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  |  |
| 16.Создание комфортных условий пользования библиотечными и информа- ционными услугами, обеспечение оперативного доступа, поиска и получения библиотечных документов и информации. | Участие в работе семинаров, проводимых областными библиотеками г. Томска |  | 2008-план | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,023 |  |  | Повышен профессиональный уровень: |  |
|  | Организация и проведение ежеквартальных семинаров по повышению квалификации библиотечных специалистов. Повысить профессиональный уровень 38 специалистов |  | 2008-факт | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,023 |  |  | 2008 г.- 38 специалистов; |  |
|  |  |  | 2009-план | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 2009 г. - 35 специалистов; |  |
|  |  |  | 2010-план | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,011 |  |  | 2010 г. -5 2 специалиста; |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,011 |  |  |  |  |
|  | Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания физических и юридических лиц |  | 2008-план | 1,402 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,402 |  |  | 2008 г. - провели 824 мероприятия с охватом 13439 человек. Обеспечено 171,1тыс посещений библиотек, сайта -17,7 тыс. посещ. Объем книговыдачи -500,4 тыс. шт. Довели объем собственных баз данных до 50,9 тыс. записей. Приобрели 5554 экз. книг, 253 подписных изданий. |  |
|  | Приобретение книг-4,5 тыс. экз., подписных изданий -1,0 тыс. экз. ежегодно. Ежегодно проводить 590 мероприятий с охватом населения-11 300 чел. Довести объем собственных баз данных к 2012 году до 50,0 тыс. записей. План посещений сайта-7,0тыс. Объем книговыдач к 2012 году составит 491,5 тыс. шт. |  | 2008-факт | 1,402 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,402 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 0,990 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,990 |  |  | 2009 г. - провели 711 мероприятия с охватом 12 786 человек. Обеспечено 170,1тыс посещений библиотек, сайта -20,1 тыс. посещ. Объем книговыдачи -510,7 тыс. шт. Довели объем собственных баз данных до 54,8 тыс. записей. Приобрели 4334 экз. книг, 205 подписных изданий. |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,990 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,990 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 1,211 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,211 |  |  | 2010г - провели 826 мероприятий с охватом 15 968 человек. Обеспечено 163,6тыс посещений библиотек, сайта -29,8 тыс. посещ. Объем книговыдачи -453,9 тыс. шт. Довели объем собственных баз данных до 59,2 тыс. записей. |  |
|  |  |  | 2010-факт | 1,211 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,211 |  |  |  |  |
| 17.Организация культурного обслуживания жителей поселения коллективами художественной самодеятельности ЦКД | Разработка, подготовка и проведение ежегодных мероприятий: театрализованные программы, концерты, уличные массовые гулянья спектакли, детские игровые программы. Охват насел ения-95,0 тыс. чел. Ежегодно проводить 780 мероприятий. Создать клубных формирований -42. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Охват населения-94,8тыс чел. Провели 660 мероприятий, работает 39 клубный формирований -невыполнение в связи с увольнением штатных работников. |  |
|  |  |  | 2008-план | 0,800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,650 |  |  | Охват населения-77,3тыс.чел |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,650 |  |  | Провели 584 мероприятия, работало 45 клубных формирований. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Невыполнение в связи с объявленным карантином по гриппу. |  |
|  |  |  | 2010-план | 0,358 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,358 |  |  | Охват населения-72,3тыс.чел.Провели 727 мероприятий, работало 54 клубных формирований, с участием 620 человек. |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,358 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,358 |  |  |  |  |
| 18.Улучшение материальной базы МУ «ЦКД» | Приобретение сценических костюмов, светового и звукового оборудования. |  | 2008-план | 0,108 |  |  |  |  |  |  |  | 0,037 | 0,071 |  |  | 2008г-Обновление сценических костюмов на 15%. |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,108 |  |  |  |  |  |  |  | 0,037 | 0,071 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобрели 6 ед. светозвукового музыкального оборудования. Обновление сценических костюмов на 5%. |  |
|  |  |  | 2009-план | 0,112 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,052 |  |  | 2009 г. - Приобрели 6 ед. светозвукового музыкального оборудования. Обновление сценических костюмов на 5%. |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,112 |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,052 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 0,274 |  |  |  |  | 0,177 |  |  | 0,020 | 0,077 |  |  | 2010г-Приобрели 5 ед. свето- звукового музыкального оборудования. Обновление сценических костюмов на 6%. |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,274 |  |  |  |  | 0,177 |  |  | 0,020 | 0,077 |  |  |  |  |
| 19.Проведение ремонта здания ДК «Рыбник» и ГДК | Изготовление проектно-сметной документации |  | 2009-план | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | В связи с недостатком средств мероприятие не финансировалось. |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 20.Ремонт здания ДК «Лесопильщик» | Ремонт фасада здания, замена оконных блоков, замена наружных дверных блоков, согласно проектно-сметной документации. |  | 2008-план | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | Проектно-сметная документация не разработана в связи с отсутствием средств. |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| 21.Участие специалистов МУ «ЦКД» в работе семинаров, обучение на курсах повышения квалификации. | Проведение творческих мастерских с привлечением специалистов учреждений культуры области. |  | 2008-план | 0,041 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,041 |  |  | Повысили квалификацию: 2008 г. - 22 специалиста: метод. центры- 3чел; обл. методцентры-19 чел. |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,041 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,008 |  |  | 2009 г. обл. метод.центров-8 чел. |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009 |  |  | 2010 г. - областной методический центр-ДНТ "Авангард", ТОУМЦКИ- 11 специалистов. |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  |  |
|  | Итого по приоритету 1.2. |  | 2008-план | 4,378 |  |  |  | 0,000 | 0,450 |  |  | 0,037 | 3,891 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2008-факт | 4,378 |  |  |  | 0,000 | 0,450 |  |  | 0,037 | 3,891 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 2,960 |  |  |  | 0,000 | 0,105 |  |  | 0,000 | 2,855 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-факт | 2,960 |  |  |  | 0,000 | 0,105 |  |  | 0,000 | 2,855 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 3,520 |  |  |  | 0,000 | 0,202 |  |  | 0,020 | 3,298 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-факт | 3,510 |  |  |  | 0,000 | 0,202 |  |  | 0,020 | 3,288 | 0,000 |  |  |  |
|  | Всего по направлению 1. |  | 2008-план | 124,963 |  |  |  | 16,303 | 78,224 |  |  | 16,464 | 13,309 | 0,663 |  |  |  |
|  |  |  | 2008-факт | 124,963 |  |  |  | 16,303 | 78,224 |  |  | 16,464 | 13,309 | 0,663 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 135,576 |  |  |  | 35,067 | 76,751 |  |  | 11,142 | 12,616 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-факт | 135,576 |  |  |  | 35,067 | 76,751 |  |  | 11,142 | 12,616 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 104,067 |  |  |  | 18,000 | 68,867 |  |  | 2,087 | 15,113 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-факт | 106,390 |  |  |  | 10,000 | 68,867 |  |  | 4,137 | 22,806 | 0,580 |  |  |  |
|  | в том числе кап. вложений: |  | 2008-план | 104,857 |  |  |  | 16,303 | 75,234 |  |  | 6,469 | 6,188 | 0,663 |  |  |  |
|  |  |  | 2008-факт | 104,857 |  |  |  | 16,303 | 75,234 |  |  | 6,469 | 6,188 | 0,663 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 130,554 |  |  |  | 35,067 | 76,646 |  |  | 11,142 | 7,699 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-факт | 130,554 |  |  |  | 35,067 | 76,646 |  |  | 11,142 | 7,699 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 82,120 |  |  |  | 18,000 | 55,073 |  |  | 0,148 | 8,899 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-факт | 82,238 |  |  |  | 10,000 | 55,073 |  |  | 0,148 | 16,437 | 0,580 |  |  |  |
| Направление 2. Укрепление системы местного самоуправления поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2.1. Создание эффективной системы управления поселением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.Обеспечение администрации современными методами управления. |  | Приобретение программ - много обеспечения для администрации поселения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эффективное использование наиболее прогрессивных методов управления. Программное обеспечение приобретено в 2008г в 2009г. В 2010 году программ не приобреталось. За счет этого сложилась экономия средств. Обновление производится ежегодно. |  |
|  |  | программа | 2008-план | 0,040 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  |  |
|  |  | 2008 г. - «Гранд-смета» | 2008-факт | 0,040 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  |  |
|  |  | 2009 г. - «Гранд-Строй -инфо» | 2009-план | 0,030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 0,055 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,055 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  |  |
| 23.Переподготов-ка кадров |  | Переподготовка кадров посредством участия в работе семинаров, проводимых ФГОУ ВПО СибАГС, РЭК…: ФЭО и - отдел управления муниципальным хозяйством - 2008г -2 ед. -2009г -2 ед. - 2010 - 2 ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессиональный уровень повысили: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 г. -2 работника - управляющий делами администрации и 1 специалист отдела УМХ |  |
|  |  |  | 2008-план | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  | 2009 г.- 2 работника:1 специалист отдела |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  | УМХ и 1 специалист отдела культуры. |  |
|  |  |  | 2010-план | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  | 2010 г-.2 работника отдела управления муниципальным хозяйством |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по приоритету 2.1 | 2008-план | 0,052 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,052 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,052 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,052 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 0,042 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,042 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,042 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,042 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 0,065 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,065 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,019 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,019 | 0,000 |  |  |  |
| 24.Осуществление муниципального земельного контроля на территории поселения. |  | 2008 г. - исключение из государственного реестра земельных участков юриди- ческих лиц, выбывших из государственного реестра по причине прекращения хозяйственной деятельности или по другим причинам. | 2008-план | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 г. - Не выполнен |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2009-2012 г.г. выявление самовольно занятых земельных участков или использование их без оформленных в установлен- ном порядке документов, удостоверяющих право на землю и дальнейшее приведение их в норму. | 2009-план | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 2009 г. - Рост бюджета на 0,001 млн. рублей. Приведение в норму налогооблагаемой базы в количестве 29 участков. |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |  | 2010 г. - Приведена в норму часть налогооблагаемой базы- в количестве 67 участков. Мероприятия проведены без расхода средств бюджета. |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по приоритет 2.2 | 2008-план | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 0,200 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,200 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Всего по направлению 2 | 2008-план | 0,052 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,052 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,052 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,052 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 0,042 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,042 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,042 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,042 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 0,265 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,265 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,019 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,019 | 0,000 |  |  |  |
| Направление 3. Укрепление позиций г .Колпашево как социально-культурного и образовательного центра севера Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.Расходы на проведение работ по благоустройству поселения. |  | 2008-содержание и техническое обслуживание 1396 светильников уличного освещения, кабельных и воздушных линий сетей уличного освещения. | 2008-план | 3,010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,010 |  |  | 2008 г. - Заменены электросети уличного освещения: ул. Обская, ул. Чапаева -1,5 км |  |
|  |  | Замена электросетей уличного освещения | 2008-факт | 3,010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,010 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Обская, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Чапаева-1,5км; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Сов. Север 0,3км; ул.Ватутина 1,442 км; д. Вол ково-0,6км;мрн Рейд-1,57км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Сов. Север 0,3км; ул. Ватутина 1,442 км; д. Вол ково-0,6км; мрн Рейд-1,57км. |  |
|  |  | Установка светильников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена установка светильников: |  |
|  |  | -мкр. Рейд-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - мкр. Рейд-10 |  |
|  |  | - д. Волково-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - д. Волково-7 |  |
|  |  | - ул. Обская- 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -ул. Обская- 5 |  |
|  |  | ул. Чапаева-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Чапаева-5 |  |
|  |  | ул. СовСевер-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. СовСевер-2 |  |
|  |  | ул. Ватутина-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Ватутина-7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия за счет проведенного конкурса на исполнение услуг |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В работе 1396 светильников |  |
|  |  | 2009-2012 г.г. содержание и техническое обслуживание 1396 светильников уличного освещения, кабельных и воздушных линий сетей уличного освещения | 2009-план | 2,900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,900 |  |  | 2009 г. - Изготовлены ПСД электроснабжения по ул. Блока, ул. Клюева. В работе 1396 светильников |  |
|  |  |  | 2009-факт | 2,900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,900 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 3,154 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,154 |  |  | 2010 г. - Содержатся и обслуживаются 1396 светильников уличного освещения. Экономия за счет сокращения освещения в утренние часы |  |
|  |  |  | 2010-факт | 3,140 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,140 |  |  |  |  |
| 26.Оценка технического состояния муниципального имущества |  | Изготовление технико-экономического обоснования развития сети уличного освещения с. Тогур | 2008-план | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 2008 г. - Не выполнено |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление технических паспортов уличного освещения с. Тогур | 2008-план | 0,099 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,099 |  |  | 2008 г. - Изготовлены технические паспорта уличного освещения с. Тогур. |  |
|  |  |  | 2008-факт | 0,099 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,099 |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление технико-экономического обоснования уличного освещения мкр. Пески, Матьянга | 2009-план | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 2009 г. – Не выполнено в связи с отсутствием средств |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление технико-экономического обоснования уличного освещения г. Колпашево | 2010-план | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |  | 2010 г. - Не выполнено в связи с отсутствием средств |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Создание безопасных условий проживания. Улучшение экологической обстановки поселения |  | Ежегодно, | 2008-план | 2,803 |  |  |  |  |  |  |  | 0,600 | 2,203 |  |  | Проведены следующие мероприятия: |  |
|  |  |  | 2008-факт | 2,803 |  |  |  |  |  |  |  | 0,600 | 2,203 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 1,560 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,560 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009-факт | 1,560 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,560 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-факт | 2,192 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,192 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе факт по мероприятиям: купирование и уборка аварийных деревьев - 50 шт.; | 2008-факт | 0,890 |  |  |  |  |  |  |  | 0,600 | 0,290 |  |  | 2008 г. - уборка аварийных деревьев- 96 шт.; -купирование деревьев-97 шт. |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 2009 г. - не выполнили в связи с отсутствием средств. |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  |  | 2010 г. - спилено 60 деревьев, купировано 10 деревьев. |  |
|  |  | установка контейнеров для сбора мусора; | 2008-факт | 0,215 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,215 |  |  | 2008 г. - установлено 47 контейнеров |  |
|  |  |  | 2009-факт | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  |  | 2009 г. - установлено 28 контейнеров |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,914 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,914 |  |  | 2010 г. - установлено 278 контейнеров |  |
|  |  | ликвидация несанкционированных свалок. | 2008-факт | 1,698 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,698 |  |  | 2008 г - ликвидировано 37 несанкционированных свалок |  |
|  |  |  | 2009-факт | 1,460 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,460 |  |  | 2009 г - ликвидировано 27 несанкционированных свалок |  |
|  |  |  | 2010-факт | 0,878 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,878 |  |  | 2010 г. - ликвидировано 19 несанкционированных свалок |  |
|  |  | Всего по направлению 3 | 2008-план | 5,912 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,600 | 5,312 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2008-факт | 5,912 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,600 | 5,312 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 4,460 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 4,460 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-факт | 4,460 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 4,460 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 4,554 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 4,554 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-факт | 5,332 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 5,332 | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Всего по программе | план | 379,891 |  |  | 69,370 |  |  | 223,842 |  | 30,293 | 55,723 | 0,663 |  |  |  |
|  |  |  | факт | 382,601 |  |  | 61,370 |  |  | 223,817 |  | 32,343 | 63,828 | 1,243 |  |  |  |
|  |  | В том числе по годам: | 2008-план | 130,927 |  |  | 16,303 |  |  | 78,224 |  | 17,064 | 18,673 | 0,663 |  |  |  |
|  |  |  | 2008-факт | 130,927 |  |  | 16,303 |  |  | 78,224 |  | 17,064 | 18,673 | 0,663 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 140,078 |  |  | 35,067 |  |  | 76,751 |  | 11,142 | 17,118 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-факт | 140,078 |  |  | 35,067 |  |  | 76,751 |  | 11,142 | 17,118 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 108,886 |  |  | 18,000 |  |  | 68,867 |  | 2,087 | 19,932 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-факт | 111,741 |  |  | 10,000 |  |  | 68,867 |  | 4,137 | 28,157 | 0,580 |  |  |  |
|  |  | в том числе кап. вложений: | 2008-план | 104,857 |  |  | 16,303 |  |  | 75,234 |  | 6,469 | 6,188 | 0,663 |  |  |  |
|  |  |  | 2008-факт | 104,857 |  |  | 16,303 |  |  | 75,234 |  | 6,469 | 6,188 | 0,663 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-план | 130,554 |  |  | 35,067 |  |  | 76,646 |  | 11,142 | 7,699 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-факт | 130,554 |  |  | 35,067 |  |  | 76,646 |  | 11,142 | 7,699 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-план | 82,120 |  |  | 18,000 |  |  | 55,073 |  | 0,148 | 8,899 | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2010-факт | 82,238 |  |  | 10,000 |  |  | 55,073 |  | 0,148 | 16,437 | 0,580 |  |  |  |